Sam FREDDI

CFPT Informatique 4ème année

TPI 2024

Journal de bord

Table des matières

[**Journal de bord** 1](#_Toc162508005)

[24 avril 2](#_Toc162508006)

[Programme du jour 2](#_Toc162508007)

[Evènement de la journée 2](#_Toc162508008)

[Ce qui n’a pas pu été fait 2](#_Toc162508009)

[25 avril 2](#_Toc162508010)

[Programme du jour 2](#_Toc162508011)

[Evènement de la journée 2](#_Toc162508012)

[Ce qui n’a pas pu été fait 2](#_Toc162508013)

[29 avril 2](#_Toc162508014)

[Programme du jour 2](#_Toc162508015)

[Evènement de la journée 2](#_Toc162508016)

[Ce qui n’a pas pu été fait 2](#_Toc162508017)

[30 avril 3](#_Toc162508018)

[Programme du jour 3](#_Toc162508019)

[Evènement de la journée 3](#_Toc162508020)

[Ce qui n’a pas pu été fait 3](#_Toc162508021)

[02 mai 3](#_Toc162508022)

[Programme du jour 3](#_Toc162508023)

[Evènement de la journée 3](#_Toc162508024)

[Ce qui n’a pas pu été fait 3](#_Toc162508025)

[06 mai 3](#_Toc162508026)

[Programme du jour 3](#_Toc162508027)

[Evènement de la journée 3](#_Toc162508028)

[Ce qui n’a pas pu été fait 3](#_Toc162508029)

[07 mai 3](#_Toc162508030)

[Programme du jour 3](#_Toc162508031)

[Evènement de la journée 3](#_Toc162508032)

[Ce qui n’a pas pu été fait 3](#_Toc162508033)

[08 mai 3](#_Toc162508034)

[Programme du jour 3](#_Toc162508035)

[Evènement de la journée 3](#_Toc162508036)

[Ce qui n’a pas pu été fait 3](#_Toc162508037)

[13 mai 4](#_Toc162508038)

[Programme du jour 4](#_Toc162508039)

[Evènement de la journée 4](#_Toc162508040)

[Ce qui n’a pas pu été fait 4](#_Toc162508041)

[14 mai 4](#_Toc162508042)

[Programme du jour 4](#_Toc162508043)

[Evènement de la journée 4](#_Toc162508044)

[Ce qui n’a pas pu été fait 4](#_Toc162508045)

[15 mai 4](#_Toc162508046)

[Programme du jour 4](#_Toc162508047)

[Evènement de la journée 4](#_Toc162508048)

[Ce qui n’a pas pu été fait 4](#_Toc162508049)

## 24 avril

### Programme du jour


Début du TPI, le programme du jour va consister à examiner et comprendre le cahier des charges donné. Comprendre et analyser les fonctionnalités à implémenter. Commencer à faire les mises en place du projet. Avec ça je pourrais commencer à faire la planification périvisuelle. Par la suite je vais pouvoir créer un projet GitHub et ajouter le. gitignore spécial pour Unity. Sur GitHub je vais pouvoir crée un kanban pour les gestions de projet. Après ça il me restera à créer le projet Unity et configurer l’environnement. Création des scénarios de test pour le projet.

### Evènement de la journée

* Compréhension et analyse du cahier des charges

7h30 Début de la lecture

Je n’ai pas compris réussi à bien comprendre un des points donné dans le cahier des charges. Ce point est mis en attente dans le planning prévisionnel (rdv jeudi 25 avril matin avec M. Henauer pour en parler)





* Fragmenter les fonctionnalités
* Création du planning prévisionnel

J’ai contacté mon maître d’apprentissage M. Henauer pour savoir si je devais renseigner dès ce soir mon planning périvisuel aux experts même si je devais encore attendre des informations de sa part pour la compréhension des fonctionnalités donnée dans le cahier des charges. Réponse de sa part : Le planning doit être envoyé au moment où il est fini ! Je l’enverrai donc demain matin après la venue de M. Henauer

* Création du kanban sur GitHub (ajout des fonctionnalité ToDo)
* Création des test unitaire (user story, scénario…)
* Création du projet unity avec le gitiniore

### Ce qui n’a pas été fait

Le planning prévisionnel et le kanban sont presque compléter, en attente d’une confirmation de l’énoncé le jeudi 25 avril matin

Il reste à compléter les tests unitaires. Toute les User story ont été donné sauf pour les fonctionnalités en attente. Et il reste à compléter les scénario d’utilisation et les données.

## 25 avril


### Programme du jour

La première chose que je dois faire c’est parler à mon maître d’apprentissage pour pouvoir finaliser la compréhension du cahier des charges. Avec cela je vais pouvoir finir la planification effective et la liste des Product back log. Finir les test unitaire (User story, scénario…) Par la suite je vais pouvoir commencer à importer tous mes prérequis. Blocs du labyrinthe, génération du labyrinthe, fonctionnalité basique du bot et les classe de sauvegardes. Je vais aussi pouvoir commencer à faire l’affichage du menu et par la suite commencer faire la gestion de génération du labyrinthe. (Afficher / placer les entrer / sortie et compléter tous les endroit vide par des blocs plein)

Je vais également commencer à faire l’affichage du menu.

### Evènement de la journée

* Question sur le cahier des charges

M. Henauer est venu me parler comme convenue. J’ai pu comprendre mes dernières informations manquantes. J’ai compris que je devais également modifier certain prérequis qui ne corresponde plus au cahier des charges finales.

J’ai pu déterminer les dernières fonctionnalités à implémenter. J’ai compris que l’application pour résoudre le labyrinthe sera en 3 mode différent. Le mode 1, l’utilisateur choisit lui-même l’entré et la sortie et le bot doit trouver le chemin le plus rapide s’il en existe un. Le mode numéro 2 ou l’utilisateur choisit 1 entré et le bot va nous retourner toute les sorti possible. C’est-à-dire que le labyrinthe a de 0 à X sorti. Et le mode numéro 3 ou le logiciel va tester toute les entrés et avec chaque entré va tester toute les connections de sorti. Ce mode 3 va nous retourner toute les informations de chaque entré et nous retourner un classement que nous pourrons donner à chaque labyrinthe pour pouvoir les classer

* Planification effective / prévisionnel


Planification prévisionnel rendu par mail à mes 2 expert

* Création des tests unitaire
* Importation des prérequis
* Afficher les entrés disponibles / sorties

J’ai dû également faire 3 boutons pour chaque mode afin de dire qui fait quoi

* Placer les entrées ou la sortie choisi par l’utilisateur
* Affichage du menu

Pour l’affichage du menu je suis parti sur la base de ce croquis



### Ce qui n’a pas pu été fait

Aujourd’hui j’ai pu bien avancer, j’ai réussi à faire tous mon programme du jour. Le début des tests ont commencé.

## 29 avril

### Programme du jour

Le but aujourd’hui est de bien avancé les fonctionnalités du bot. Géré les traces bleu/verte/rouge/ jaune au moment adéquat. Gérer le bot qui est le plus proche de la sortie quand il aucun d’entre eux ne la trouve. Quand le bot sera grandement avancé je vais pouvoir commencer à me focaliser sur la grosse partie du projet. Fonctionnalité du menu (Générer, charger une carte, quitter), Commencer a créé le mode 1 (on place 1 entré et 1 sortie ). Et de pouvoir changer de sortie si le bot ne trouve pas celle que nous avons placé précédemment.

Rendez-vous avec les experts vers 12h30 !

### Evènement de la journée

Matin :

* Trace bleu/rouge/verte aucun soucis

Problème avec la trace jaune qui est pour le bot qui arrive le plus proche de la sortie. La trace jaune ne reste pas vu qu’on la supprime au bout de 0,5 sec

Problème et résolution cette après midi

* Fonctionnalité du menu
* Mode 1, entré/sortie/start

Apres midi

* Rendez vous avec M Tetart

Le rendez vous c’est bien passer, rien à dire de spécial. Aucun point bloquant. Prochain rendez-vous mardi prochain pour voir l’avancement.

* Correction du trace jaune

On récupère après une demi seconde que le bot originel soit bloqué toute les distance

La distance la plus proche on affiche son trace en jaune ainsi que pour tous les parents

* Pour placer une nouvelle sortie

Alors c’était compliqué. Il a d’abord fallu supprimer toute les bordures sauf l’entré. Quand on ajoute une bordure je l’ai ajouté dans une Liste. La liste commence par l’entré donc je les supprime tous sauf l’index 0. Apres ca il a fallu ajouter les btn. Donc régénérer la list des entré possible. Mais je n’avais pas pensé qu’il fallait reset les valeurs des blocs adjacent. Donc j’ai des faire un foreach de tous les blocs adjacents pour reset leur valeur. Quand on a récupéré toute les nouvelles entrées il faut placer les blocs pour refermer le tout.

Ce qui n’a pas pu été fait

Je referme seulement avec des blocs sens unique. Je pense que je reset seulement les bocks adjacents qui ont des routes. Je vais devoir corriger ca demain

## 30 avril

### Programme du jour

Aujourd’hui je vais pouvoir finir la fonctionnalité du changement de sortie. Par la suite je vais pouvoir commencer à faire le mode numéro 2 qui consiste à laisser l’utilisateur choisir 1 entré et le programme va ensuite placer automatique toute les sorties possibles. Après cela ils nous restent le mode 3 à faire. Le mode 3 ressemble au mode 2 mais on test toute les entré de la carte à la suite.

Le mode 3 fait tout automatiquement. Le changement d’entré / le changement de sorti. Le lancement etc…

### Evènement de la journée

* Finir le changement de sorti.

    \_blockConnecte = other.gameObject;

Il fallait juste rajouter cette ligne pour les connecteurs des blocs qui complète la carte.

J’ai découvert un autre souci. Lorsque le je change de mode après avoir finis une simulation. Les nouvelles entrée/sortie n’étais pas mis à jour correctement. C’est-à-dire que dès les blocs qui doivent se rajouter automatiquement se plaçait a double et pas du tout sur certaine sortie car elle était n’était plus détecter en tant que sorti potentiel.


La cause était le destroy. Quand on change de mode je dois détruire tous les bords de la carte. Le destroy que je faisais détruisait bien les objets de la scène mais quand je faisais un refresh de mes listes. L’Object détruit était quand même détecter dans la scène. J’ai trouvé une solution a ce problème. Au lieu d’utiliser un destroy, j’ai utilisé un destroyImediate. Ça détruit bien l’Object de la scène et le refresh ne le détecte plus !

* Mode numéro 2

Quand on clique sur le mode numéro 2, le programme détruit tous les bords existant (s’il en existe), Affiche des boutons sur chaque entré pour l’utilisateur. Quand l’utilisateur a cliqué sur un entré le programme place l’entré à l’endroit choisi et le programme place directement à chaque sorti possible un bloc de sorti.

Quand l’utilisateur démarre l’algorithme de recherche chaque bot qui trouve une sortie va envoyer une instruction ++ au manager pour calculer le nom de sortie trouver.

Quand tous les bots on finis de chercher. On affiche un panel avec toute les informations et les prochains actions disponible

* Affichage

Pour faire l’affichage du mode numéro 1 et 2 j’ai décidé de faire des panels. Voir croquis

Il y’a donc 3 panel pour différente actions. Les panels s’affichent toujours au-dessus du labyrinthe. Les 5 boutons en dessous du labyrinthe son afficher dynamiquement. Ils ne sont pas afficher leur actions n’est pas requise. Et ils sont toujours centré au milieu

### Ce qui n’a pas pu été fait

Je n’ai pas encore commencé à faire la fonctionnalité du mode 3 (automatique toute les entré et sortie + fitness global) cependant j’ai pu finir le mode numéro 2 et régler le problème des changements de sortie qui va m’être très pratique pour le mode numéro 3

## 02 mai

### Programme du jour

Aujourd’hui je vais me focaliser sur le mode numéro 3. Je dois faire que ce mode test a la suite toute les entrées du labyrinthe. Chaque entré va nous donner un nombre de sortie et une distance différente que les bots vont parcourir. J’aimerai bien aussi dès aujourd’hui afficher tous les résultats dans un tableau. Entré 2 -> 16 sorties possible -> 2.6 km. Une dernière chose à faire c’est d’optimiser le code déjà présent. Améliorer la qualité de certain bout de code et le factoriser. Si j’ai le temps j’aimerai bien pouvoir mettre un peu de temps en fin de journée pour pour cette tâche.

### Evènement de la journée

* J’ai pu bien avancer le mode numéro 3

Le mode numéro 3 lance automatiquement l’algorithmes. Tous marche correctement. A la fin toute les entrées sont sauvegarder dans une classe créer EntryData. Cette classe contient le nom, la distance, le nombre de sortie et la fitness de l’entrée.

* M. Nydeger est venu me rendre visite. Il est venu vérifier que tout allait bien. Il a regardé le journal de bord, toute la documentations, l’arborescence de fichier etc.. Rien de spécial. Petite démo de l’avancement du projet.
* Créer l’affichage pour la liste des entré avec leur fitness

A la fin du mode 3. Nous devons afficher dans un tableau les données de chaque entré. On doit pouvoir cliquer sur chaque entré pour pouvoir voire le trace de chacun. Unity ne nous donne pas d’affichage pour des tableaux. Comme solutions j’ai décidé avec mon maître de stage de partir sur une liste de bouton qui va représenter nos entré. Quand on clique sur le bouton. On affiche sur des labels toute les informations concernant l’entré et on affiche sur le labyrinthe la solution qui a été trouvé.

### Ce qui n’a pas pu été fait

Le mode numéro 3 (automatique) marche correctement. Ils nous retournent le fitness de chaque entrée. Il me reste juste à gérer le fait de pouvoir visualiser chaque trace du labyrinthe quand l’utilisateur le choisit

## 06 mai

### Programme du jour

Aujourd’hui je vais finir le mode numéro 3. A chaque fois que l’on clique sur l’entré choisi a la fin de l’algorithme. On affiche le chemin tracé par les bots. Pour le moment j’affiche juste une liste de bouton et quand on clique sur le bouton j’affiche seulement les informations de l’entré choisi.

Par la suite je vais pouvoir commencer à m’occuper des sauvegardes. A m’occuper de la liste des cartes sauvegarder ainsi qu’au panel de sauvegarde

### Evènement de la journée

* Affichage des traces de chaque entrée

Maintenant je peux afficher chaque trace quand on clique sur l’entré voulu. Pour faire ca j’ai du créer un gameObject vide a chaque round et a la fin de chaque round je transfère toute les bot du dossier IA jusqu’à ce dossier de sauvegarde. Ensuite je disable tous les bot transférer et on continue les manches suivante. Les noms des dossiers sont égaux au nom des entrés. Donc quand on clique sur une entrée on recherche dans la scene un objet portant le nom de l’entré et on enable tous les enfants. Ce qui affiche tous les bot !

Après avoir parlé avec M Henauer nous allons laissé les bot qui ont trouvé la solutions en vert et ceux qui on un mauvais chemin en rouge. Pas besoin de le modifier en bleu comme énnoncé dans le cahier des charges.

Nous avons pu également regarder sur 2 améliorations notoire a faire si il y’a assez de temps. Pour le moment il ne me reste plus qu’a m’occuper de l’affichage et gérer les sauvegardes. Les 2 améliorations seront de pouvoir affiché un text dynamique pour informé qu’elle entré est ou a la fin du mode numéro 3. Pour le moment il n’a aucune informations visuel et la 2 ème améliorations serait de rajouter des dead end a l’intérieur du labyrinthe.

* J’ai pu commencer a faire les sauvegardes

Dans les prérequis j’avais une classe qui me permets de sérialiser les cartes. Cependant ce script prenait en compte les entrées et les sorties. J’ai modifier la classe et l’appel des méthode pour que ca arrive au moment ou la carte est vierge. L’affichage des boutons est correcte. Aucun boutons n’est afficher si il n’est pas utilisable.

* Création d’un panel de sauvegarde

J’ai crée un petit panel de sauvegarde avec un input text, un bouton annulé, sauvegarder et un lblErreur caché qui sera affiché si une erreur se produit.

* Création des liste dans le menu

J’ai créé 2 listes avec une scroll Bar qui vont être utiliser pour stocker la liste des labyrinthes du top 10 et toute les cartes que l’utilisateurs veut sauvegarder

* Ajout rapide des Dead end à l’intérieur de la génération

J’ai ajouté les blocs à sens unique à l’intérieur de la générations aléatoire. J’ai du modifier les blocs a sens unique pour qu’il corresponde correctement a connecteur des blocs adjacent.

### Ce qui n’a pas pu été fait

Tout a pu être fait aujourd’hui. Cependant il y’a certain bout de code que je ne trouve pas propre. Si j’ai le temps demain j’essaierai de prendre un peu de temps pour améliorer la lisibilité du code et le factoriser.

## 07 mai

### Programme du jour

Aujourd’hui je vais avancer les sauvegardes. J’aimerai qu’en fin de journée je puisse sauvegarder des cartes avec un nom unique, avoir un message si le nom existe déjà. Gérer rapidement l’importation de carte dans le projet. ( file watcher etc… ). Et gérer le chargement de carte depuis le menu. Quand on clique sur une carte ca nous la lance dans la bonne scène et la génération est correcte. J’aimerai également faire un peu de commentaire, optimisation/factorisation de code.

### Evènement de la journée

* Sauvegarder une carte

Pour cette étape j’ai du « juste » modifier l’ordre des appels. On crée un objet de type MapData qui contient une List de bloc et un float fitness. La liste de blocs contient la position, la rotation et le nom de chaque blocs. La fitness est à 0 quand on sauvegarde nous même une carte. Notre objet de type MapData en sérialiser et transformer en un fichier XML que nous stockons dans un dossier créer à cette effet

* Panel de sauvegarde

Création des fonctionnalité du panel contenant un input texte, un bouton valider et un bouton annulé. Quand le bouton valider est presser je regarde si l’input texte est vide, si c’est le cas je créer un nom unique. Si l’utilisateur à rentrer un nom, je vais vérifier s’il existe déjà une carte qui porte ce nom. Si c’est le cas j’affiche un message d’erreur et la sauvegarde ne s’exécute pas.

* Afficher la liste des cartes sauvegarder

Je récupère dans le bon dossier tous les fichiers. Je récupère le nom du fichier et affiche un bouton avec le nom du fichier. Ce bouton possède un « On Click » qui me redirige sur la page de simulations avec comme paramètre le nom du fichier à importer et le dossier.

* Importation des cartes dans la scène depuis le menu

On dé sérialise les valeurs XML du fichier qui nous a été donné. J’ai un Object du type mapData. J’inspecte tous les éléments de la liste de blocs de l’objet mapData et j’instancie dans la scène chaque blocs grâce à son nom et je connais aussi leurs positions et leur rotation.

* Importation des cartes dans notre projet

Ajout d’un FileSystemWatcher pour regarder chaque évènement qui se passe dans un dossier. S’il y’a un évènement de modification / suppression / modification / renommage je refresh toute la liste des cartes qui est affiché.

* Rendez-vous avec M. Tetart

J’ai eu la présence de mon expert pour voir l’avancée du projet. Il a pu constater que le projet avançait bien. J’ai pu exprimer mes problèmes de factorisations de code. J’ai 2 classe qui se ressemble comme 2 goutte d’eau. Pour gagner en vitesse et en simplicité j’ai fait de cette manière. Il m’a dit que je devrais faire une class abstract pour résoudre ce problème. C’est une bonne solution si j’ai le temps en fin de projet de corriger.

### Ce qui n’a pas pu été fait

Tous le système de sauvegarde prévu pour aujourd’hui ont été correctement fait. Demain je m’attaque au sauvegarde automatique et à la fonction de fitness du labyrinthe.

## 08 mai

### Programme du jour

Aujourd’hui je vais finir toute les grosses fonctionnalités. Je vais finir ce matin la fonction de fitness pour chaque labyrinthe. Par la suite je dois pouvoir sauvegarder les 10 meilleurs. Si il est dans le top 10 avec avoir reçu sa fitness. Je dois afficher le top 10 dans l’ordre dans la liste des cartes ( top 10 ). Je dois aussi pouvoir importer les cartes et supprimer toute les cartes du top 10. Quand j’aurais finis le mode automatique avec la sauvegarde et la fitness je vais rapidement finir avec un bouton recommencer qui va pouvoir me recommencer une génération depuis la scène. Avec cela je dois reset toute les valeurs précédemment utilisé et clear correctement la scène. Je aussi importer et crée des matériaux pour rendre l’application plus agréable à la vue.

### Evènement de la journée

* Fonctions de fitness

Pour la fonctions de fitness je cumule les fitness de chaque entré

* Sauvegarde automatique

A la fin du mode automatique je récupère chaque labyrinthe déjà stocké dans le top 10. Je regarde il y’a 10 labyrinthe. Si non je le rajoute et tri la liste si oui je vérifie si il est au dessus du dernier de la List si oui. J’enlève le dernier et je le rajoute et je re tri la liste. Ensuite je détruis tous les fichiers xml et je le re save tous avec leur nouveau nom ( rang ).

* Afficher le top 10

J’affiche les X labyrinthe dans une liste a côté de celle déjà existante. C’est une liste de bouton et quand on clique dessus le labyrinthe se load dans la scène de simulation.

* Création de matériaux

### Ce qui n’a pas pu été fait

Tous ce que je voulais a pu être correctement fait aujourd’hui. J’ai eu une idée d’affichage différent pour le tableau du mode automatique. Je pourrais en effet afficher tous les informations sur la même ligne. J’ai pu également commencer à commenter le code mais pas toute les parties ont été faites.

## 13 mai

### Programme du jour

Aujourd’hui je vais peaufiner et améliorer l’interface utilisateur. Ajout de couleur, de style général.

Je vais également continuer la documentation technique de mon projet. Le manuel utilisateur, l’analyse fonctionnel et organique. Si tous se passe bien j’aimerai prendre du temps pour commenter le code et factoriser certaine partie.

### Evènement de la journée

* Commentaire de code

J’ai pu continuer à commenter quel que fonctions.

* Peaufinage de l’affichage

J’ai essayé de rendre l’affichage moins industriel et plus moderne. Mais ce ne s’est pas passé comme prévu. Je n’ai pas réussi à rendre l’affichage correcte. J’ai donc seulement corrigé les fautes d’orthographes. Ajuster la taille de l’écriture et aligner certain bouton.

* Documentation technique

J’ai pu commencer à faire mes diagrammes pour certaine fonctionnalité. J’ai eu quel que problème à bien les modéliser mais je pense être sur la bonne voie. J’ai pu également commencer à faire l’analyse fonctionnel.

### Ce qui n’a pas pu été fait

Je dois encore finir mes diagramme d’activité et je dois aussi finir mon analyse fonctionnelle avec des images de mon application.

## 14 mai

### Programme du jour

Aujourd’hui je vais continuer et essayé de finir ma documentation technique. Il me reste tous les diagramme d’activité à finir. L’analyse organique devra être peaufiner. Je vais aussi aujourd’hui finir les commentaires dans le code et si j’ai le temps en fin de journée j’aimerai pouvoir toujours optimiser une partie du code.

### Evènement de la journée

* Commentaire du code
* Documentation technique

J’ai pu avancer et faire plusieurs schémas de la documentation technique.

* Manuel utilisateur

J’ai pu commencer le manuel utilisateur et importer les images de chaque action de l’utilisateur.

### Ce qui n’a pas pu été fait

Demain il me restera seulement à peaufiner la documentions technique, a finir le manuel utilisateur et faire le résumé du rapport.

## 15 mai

### Programme du jour

### Evènement de la journée

### Ce qui n’a pas pu été fait